## Slide 1: 那須地域定住自立圏 オープンデータ推進支援事業について
那須塩原市・大田原市・那須町・那珂川町の取組みについて
オープンデータリーダー育成研修
平成３０年１１月７日

## Slide 2: ⦿那須地域定住自立圏とは
将来像である『多自然地域と居住都市の新たな共生～自然を育み、魅力・活力に満ちた圏域の創出を目指して～』の実現に向け、特に「公共交通」、「観光」、「環境」の分野の事業について、圏域の大田原市・那須町、那珂川町と連携して取り組みを進めている。

## Slide 3: ⦿目的
オープンデータの利活用において、地方公共団体個々のサイトでの独自項目、精度、形式でデータ提供するよりも、複数団体がそれらを統一したデータを一か所のサイトから提供する方が、利用する住民、企業にとって利便性が高いものになると考えられることから、那須地域定住自立圏としてオープンデータに取り組むこととした。

## Slide 4: ⦿ OpenData那須について
http://opendata-nasu.opendatastack.jp/

## Slide 5: ⦿公開までの経過
平成27年 8月 副市長を推進本部長とする情報化推進本部会議内で、オープンデータ
推進に取り組むことを説明。了承を得る。
平成27年10月 入札により、オープンデータ推進に係る支援業者を決定。
平成27年12月 大田原市、那須町、那珂川町を構成自治体とする那須地域定住自立圏
の取り組みとして、オープンデータ推進をテーマに挙げ、説明。了承
を得る。
平成28年 3月 各課へオープンデータとして提供可能なデータの照会を実施。
平成28年 8月 カタログサイトの公開（平成２８年８月１９日）

## Slide 6: ⦿オープンデータサイトの運営・管理及び費用について
事業費 16,416,000円 (特別交付税措置対象)
（内訳） 構築費 3,611,520 円
運用費 12,804,480 円（4年間）
費用の支払いは那須塩原市で実施。定住自立圏の中心市と構成市で措置される特別交付税の額が異なるため、その差額の範囲内に収まる限りは、那須塩原市で支払いを行っている。

## Slide 7: ⦿オープンデータの公開手順について
委託業者により、公式ホームページ上で公開されているデータの棚卸しを実施。棚卸しされたデータから、オープンデータ化してよいデータを各課へ確認した後、委託業者がデータの整形及びカタログサイト上へ掲載。
⦿公開データ数について
公開データ数等 ２３３ データセット
公開データ形式
CSV(372)、KML（130）、GeoJSON（130）、PDF（52）、ical（8）、XLS(18)、HTML(8)、DOC(2)

## Slide 8: ⦿策定した内部規約及び利用者へのルール設定等
【利用者向け規約等】オープンデータサイト利用規約、クレジットの表示方法
※利用者向け規約等はサイト上で公開している。
⦿オープンデータの活用事例
現状、収集していない（利用者へ報告は義務化していない）ため具体的な事例は確認できず。
ファイルのダウンロードやデータカタログのAPIの利用状況は月次で確認はしている。

## Slide 9: ⦿サイトのアクセス状況

## Slide 10: ⦿オープンデータの運用委託状況について
１ 委託業者名 株式会社スタイルズ
２ 履行期間 平成27年10月26日～平成32年3月31日
⦿仕様書の主な内容、業者選定基準について
那須塩原市単独での導入ではなく、那須地域定住自立圏として、四市町に導入すること。
データの棚卸し・整形・クレンジング作業などを委託業者にて行うこと。
オープンデータ推進基本方針及びオープンデータ推進計画の策定支援を行うこと。
カタログサイトの構築及び運用保守を行うこと。

## Slide 11: ⦿委託業務における課題や、今後の改善点等
（現状）現在、データカタログサイトは運用段階に入っており、公開データの更新業務がメインになっている。県外の業者に委託しているが、メールや電話での連絡を行い、必要に応じて対面での打ち合わせも設定するという形で進めており、特に問題はおきていない。
（課題）
(1)データの利活用
公開されたデータについて、一定のダウンロードは行われているものの、追跡可能な条件を設けていないため、誰が何に利用しているかが不明。利用者に報告義務を設けるのは、オープンデータとしての利便性を下げる可能性もあるため慎重に検討したい。
(2)庁内の協力体制づくり（新規データ発掘及び既存データの更新データ）
元となるデータは各課から提供してもらわなければならないため、オープンデータの主旨を理解してもらい、積極的にデータを公開するよう協力を呼びかける。

## Slide 12: ⦿那須塩原市の取組み
平成30年７月3日
情報システム担当者会議においてオープンデータについて説明を実施するとともに協力を依頼。(出席者35名)
参考資料としてオープンデータを使用

## Slide 13: ⦿参考資料 福島県会津若松市作成資料

## Slide 14: ⦿参考資料 福島県会津若松市作成資料
オープンデータなのですが、一応会津若松市のご担当者様に確認したところ、「オープンデータなのでどうぞ！」と大変快く承知していただきました。
（情報政策課情報管理チームのご担当者様、ありがとうございました）

## Slide 15: ご清聴ありがとうございました